PROJETO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Sistema de Gerenciamento da Loja Doce Pimenta

Integrantes:
 Felipe Alexandre Vieira Mendes (RA: 0030839)
 Scrum Master: Gabrielly de Assis Silva (RA: 0063496)
 Gustavo Sabara Barbosa (RA: 0110479)
 Júlia Andressa de Castro (RA: 0078873)
 Monique Evelin Miranda Domingos (RA: 0076892)
 Vítor Hugo Oliveira Sanson (RA: 0105245)

Curso Sistemas de Informação

Professora orientadora: Luciana

Ouro Branco, MG

Escopo do Projeto

Objetivo

Informatizar a loja Doce Pimenta, especializada na venda de cosméticos, lingerie e pijamas, permitindo maior controle interno e organização dos processos de estoque, vendas, lucros e prejuízos. Será feita uma Integração futura com leitor de código de barras. O sistema fornecerá um relatório mensal e tudo será efetuado com navegação simples e segura.

Funcionalidades principais a serem desenvolvidas:

- Sistema de login com dois tipos de usuários: Administrador e funcionário;

- Perfis de usuários com diferentes permissões;

- Leitor de código de barras (a ser integrado futuramente);

- Planilhas digitais com informações de vendas;

- Menu de navegação funcional;

- Geração de relatório mensal de vendas e movimentações.

Perfis de Usuário

Administradora (proprietária da loja)

- Acesso total ao sistema

- Pode cadastrar/editar/excluir produtos

- Gera relatórios

- Cadastra/remover funcionários

- Visualiza histórico de vendas

Funcionário

- Acesso restrito

- Pode registrar vendas

- Pode visualizar produtos e estoque (mas não editar)

- Não pode acessar relatórios ou gerenciar usuários

Premissas:

- O sistema será usado, no momento, apenas pela administradora;

- O sistema é de uso local ou privado (intranet ou servidor simples).

Restrições:

- O leitor de código de barras não estará disponível no início;

- O projeto deve ser concluído com recursos mínimos (equipe de 6 pessoas);

- Orçamento e tecnologia limitados;

- Apenas usuários previamente cadastrados poderão acessar.

Produto Backlog (Funcionalidades Prioritárias)

Histórias de usuários

Prioridade Alta

- Login com controle de acesso

Como usuário do sistema, quero fazer login com meu perfil (administradora ou funcionário), para que eu tenha acesso às funcionalidades certas.

- Cadastro de produtos (admin)

Como administradora, quero cadastrar produtos com nome, categoria, quantidade e valor, para que possa controlar meu estoque.

- Registro de vendas (admin e funcionário)

Como funcionário, quero registrar uma venda informando o produto e a quantidade, para que o estoque seja atualizado automaticamente.

- Visualização de estoque (ambos)

Como funcionário ou administradora, quero visualizar o estoque de produtos, para que possa verificar disponibilidade.

- Menu dinâmico por perfil

Como usuário do sistema, quero ver um menu personalizado, para que eu acesse apenas as opções permitidas pelo meu perfil.

Prioridade Média

- Relatório mensal (admin)

Como administradora, quero gerar relatórios mensais com lucros e prejuízos, para que eu possa tomar decisões baseadas nas vendas.

- Cadastro de funcionários (admin)

Como administradora, quero cadastrar e remover funcionários, para que eu controle quem pode registrar vendas no sistema.

- Histórico de vendas com usuário responsável

Como administradora, quero ver quem realizou cada venda, para que eu acompanhe o desempenho dos funcionários.

Prioridade Baixa

- Simulação do leitor de código de barras

Como usuário do sistema, quero digitar o código de barras manualmente, para que possa usar o sistema mesmo sem o equipamento físico.

- Edição e exclusão de produtos (admin)

Como administradora, quero editar ou excluir produtos, para que o cadastro esteja sempre atualizado.

- Filtro de busca de produtos

Como usuário, quero buscar produtos por nome ou categoria, para que eu encontre rapidamente o que procuro.

Sprints Backlog

Duração da Sprint: Duas semanas para cada sprint.

Equipe: Seis membros:

- Felipe, 	[M1]

- Gabrielly,	[M2]

- Gustavo, 	[M3]

- Júlia, 		[M4]

- Monique, 	[M5]

- e Vítor. 	[M6]

Tarefas Técnicas da Sprint (decompostas por funcionalidade)

| Nº | Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar tela de login com autenticação (e-mail e senha) | A definir a cada Sprint |
| 2 | Implementar validação e controle de tipo de usuário | A definir a cada Sprint |
| 3 | Criar estrutura de banco de dados (produtos, usuários, vendas) | A definir a cada Sprint |
| 4 | Criar interface de cadastro de produtos | A definir a cada Sprint |
| 5 | Implementar lógica para salvar produtos no banco | A definir a cada Sprint |
| 6 | Criar interface de registro de vendas | A definir a cada Sprint |
| 7 | Atualizar estoque automaticamente após venda | A definir a cada Sprint |
| 8 | Criar menu de navegação com base no tipo de usuário | A definir a cada Sprint |
| 9 | Testes básicos de autenticação e cadastros | A definir a cada Sprint |
| 10 | Criar documentação básica do sistema (README inicial + estrutura) | A definir a cada Sprint |

Detalhamento da divisão de tarefas (subtarefas):

Para as próximas sprints

Critérios de Aceitação:

- Login funcionando com diferenciação de perfil (admin ou funcionário)

- Produtos podem ser cadastrados e visualizados

- Vendas podem ser registradas com atualização no estoque

- Menu muda de acordo com o tipo de usuário

- Todas as funcionalidades persistem no banco de dados

- As ferramentas definidas para o desenvolvimento são:

- Banco de Dados: MySQL

- Diagramas e modelagem do banco de dados: Draw.io

- Programação e interface: Visual Studio Code.

Planejamento da Primeira Sprint (Sprint 1)

Objetivo da Sprint:

Entregar a primeira versão funcional do sistema com:

- Criação do Banco de Dados (MySQL)

- Elaboração do diagrama do modelo conceitual (Draw.io)

- Login com autenticação e diferenciação de perfis (administrador e funcionário) - Linguagem Java.

Duração da Sprint: 2 semanas.

Itens do Produto Backlog selecionados para a Sprint 1

| ID | Histórias | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Como usuário do sistema, quero fazer login com meu perfil | Alta |
| 02 | Como usuário quero implementar validação e controle de tipo de usuário | Alta |
| 03 | Criar estrutura de banco de dados (produtos, usuários, vendas) | Alta |

Tarefas técnicas previstas na Sprint 1

- Criação do modelo de autenticação com controle de sessão.

- Diferenciação de perfis com base no tipo de usuário (administrador ou funcionário);

- Cadastro de estoque.

Ferramentas utilizadas na Sprint 1

- Banco de Dados: MySQL

- Modelagem e diagramas: Draw.io

- Ambiente de programação: Visual Studio Code